미니프로젝트 2 프로젝트 계획서

1. 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 경로 탐색 기반 휴게소 커뮤니티 시스템 - MSA 전환 및 Cloud CI/CD 구축 |
| 프로젝트 기간 | 2025.10.23 ~ 2025.10.29 |
| 프로젝트 목표 | - 서비스를 독립적으로 배포하여 확장성을 확보하고 장애 시 격리에 용이하게 한다. - Eureka, SCG 및 Spring Cloud를 활용하여 기존 서비스를 MSA 구조로 재설계한다. - AWS EC2, Nginx 환경에 서비스를 배포하여 운영 시 편의성을 향상한다. - 마이크로서비스를 Docker로 컨테이너화한다. - CI/CD 파이프라인을 구축하여 자동화를 통해 사이클을 단축한다. |

2. 프로젝트 수행 계획

| 프로젝트 수:행 범위 | Front-End : - React기반 SPA 구현 Back-End - Spring기반 REST API DB : - MariaDB를 통한 데이터 저장 API : - TMAP API를 통한 지도, 경로 검색 - OPEN API를 통한 휴게소 정보 검색 AI : - OPEN AI를 통한 AI 추천 기능 Architecture : - 기존 모놀리식의 Back-End 를 Spring Cloud 기반의 MSA로 변경 - Eureka, API Gateway 적용 - OpenFeign을 이용하여 서비스 간 통신 Build : - 이전의 Gradle 방식의 빌드를 Docker image화로 구현 배포/운영 : - AWS EC2에 컨테이너 배포 |
| --- | --- |
| 프로젝트 방법론 및 도구 | 개발 도구 : VScode Front-End : React Back-End : Spring Boot/ Spring Cloud (Eureka, SCG, OpenFeign) DB : MariaDB 실행 환경 : Docker(Ubuntu 20.04) 형상 관리 : Github 배포 환경 : AWS EC2 |
| 프로젝트 산출물 | - 프로젝트 수행 계획서 (해당 문서) - WBS - 요구사항 정의성 - API 명세서 - 테스트 결과서 - 서비스 아키텍처 - ERD - 구축 결과 보고서 (PPT + PDF) |

3. 프로젝트 수행 상세 내용

| 상세 프로젝트 수행내용 | Front-End : - React기반 SPA - TMAP 지도 API 사용 - 비회원인 경우 경로 검색까지만 가능하게 설정 Back-End : - Spring기반 JPA로 REST API 구현 - MariaDB 연동 - OPEN API를 통한 데이터 처리 DB : - 휴게소, 음식, 편의시설, 유저, 즐겨찾기, 리뷰 스키마 구축 서비스 분리 : - 모놀리식으로 작성된 기존 프로젝트의 서비스를 restarea-unit / content/ openai / openapi / restarea / tmapapi 단위로 동작하도록 분리 - 서비스 디스커버리(eureka) 각 서비스에 Eureka Client 적용 : - Spring Cloud Gateway - API Gateway 구성, 라우팅 규칙을 정의 OpenFeign : - 독립적인 서비스 간의 통신 구현 - ex) ChatService에서 휴게소별 음식을 조회하는 로직을 Feign 호출 AI 추천 서비스 : - OkHttpClient와 OPEN-AI API 호출 모듈로 JSON 전용 응답 프롬포트 설계 Swagger : - 문서화 및 테스트 Docker : - Dockerfile을 통해 서비스별 이미지 태깅 규칙과 Compose 배포 Nginx + EC2 : - 배포 및 인프라 - EC2에 Gateway 및 Nginx 프런트를 구성 Test : - Local, Docker Compose, EC2 순서로 Eureka,Gateway,각 서비스 가동 후 Swagger,curl로 엔드포인트를 이용해 API가 JSON으로 응답하는지 확인 |
| --- | --- |
| 프로젝트 WBS | 첨부 파일 참조 |